滨 湖 区 政 府 采 购

公开招标文件

政府采购编号：BHDLGK2024365

采购项目名称：无锡化工研究设计院实验厂有限公司地块土壤污染状况调查项目

采购人：无锡市荣巷科技产业发展有限公司

采购代理机构：无锡天给晓予工程技术咨询有限公司

二0二四年十一月

目  录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标供应商须知

第三部分   采购需求说明

第四部分   合同条款（格式）

第五部分   附件（投标文件格式）

# 第一部分、投标邀请

无锡天给晓予工程技术咨询有限公司受无锡市荣巷科技产业发展有限公司的委托，对无锡化工研究设计院实验厂有限公司地块土壤污染状况调查项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: 无锡化工研究设计院实验厂有限公司地块土壤污染状况调查项目 采购编号：BHDLGK2024365 采购方式：公开招标 采购预算金额：1200000元 本项目是否专门面向中小企业：是 本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 2 | 采购人：无锡市荣巷科技产业发展有限公司 采购代理机构：无锡天给晓予工程技术咨询有限公司 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：无锡化工研究设计院实验厂有限公司地块土壤检测，地块范围为北邻荣祥汽车销售服务有限公司，东至深蓝路，南至钱胡路，西邻无锡市无双水泵有限公司，总面积为6602.9平方米。对项目所在地地块土壤污染状况调查，包括土壤采样与分析、组织专家评审会、出具最终调查报告等工作，具体内容详见“第三部分 采购需求”。 2、服务期限：合同签订后80日历天内出具经过专家论证可行的场地环境调查报告。 3、误期违约金：2000元/天。 4、质量标准：满足并符合国家、地方及行业相关法律法规，实施方案及项目成果等通过采购人及主管部门复核、验收、备案，成果客观公正、科学。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱企业的，按照财政部 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》； （2）具有独立承担民事责任的能力[提供营业执照等证明文件]； （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的财务审计报告]； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料]； （5）授权委托人和项目负责人必须为投标供应商企业在职职工，提供与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的本企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的社保证明等证明材料（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证）； （6）承诺书； （7）法律、行政法规规定的其他条件。 （8）本项目不接受联合体投标。 注: 1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) |
| 5 | 招标文件提供期限：招标公告发出之日起5个工作日内。 招标文件提供网点：滨湖区公共资源交易中心政府采购系统线上报名成功后，在系统中自行下载。 招标文件售价：捌佰圆/份，开标前支付，否则按无效标处理； 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商提疑截止时间：2024年11月29日12:00，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止时间15天前。 |
| 7 | 投标保证金：无须递交投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接受时间：2024年12月19日9:00 投标文件接受截止时间：2024年12月19日9:30止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 开标时间：2024年12月19日9:30 开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年12月19日评审结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 投标文件份数：一正四副 |
| 13 | 本项目设最高限价：1200000.00元，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市荣巷科技产业发展有限公司 联系地址：无锡市滨湖区梁溪路888号 联系电话：0510-85510438 采购代理机构：无锡天给晓予工程技术咨询有限公司 联系人：季新玥 联系地址：无锡市滨湖区梁清路88号3号楼503室 联系电话：13961876663 传真：/ 电子邮件地址：wxtjxy@yeah.com |

# 第二部分投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标供应商应在滨湖区公共资源交易中心政府采购系统线上报名，在系统中自行下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至无锡天给晓予工程技术咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第14项。

2．采购人、无锡天给晓予工程技术咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在滨湖区公共资源交易中心网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分，与招标文件具有同等约束力。
    2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在滨湖区公共资源交易中心网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
    3．投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成：

投标文件由商务标（包含证明文件、补充证明文件、响应函）和技术标（技术方案）组成。

5.1商务标：

1.证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（三证合一的可仅提供营业执照（有效期内），投标时必须携带原件或公证件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）授权委托人和项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同和由社保机构出具的本企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的社保证明等证明材料（投标时必须提交二维码可电子查询的打印件）；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的财务审计报告复印件加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（8）承诺书（格式见附件）。

（9）投标供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱企业的，按照财政部 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

注：供应商主体信息库注册

1）有意参加本项目投标的供应商须完成在供应商主体信息库的注册登记手续。供应商登陆无锡市滨湖区公共资源交易中心官网-点击右上角会员登录-免费注册。

2）如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。咨询电话0510-81173536。

上述资格证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。若要求提交的原件带有二维码的，可提供带有清晰二维码可供认证的复印件并加盖公章。投标供应商所提交的资格证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

第二部分：

1、补充证明文件：

- 投标供应商企业基本情况说明（自拟）

- 人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

- 项目业绩表（格式见附件）

- 其他投标供应商认为有必要提供的补充证明资料（参考评分标准要求）

（5）其他（对应评分标准所需的其他证明材料）

2、响应函部分（格式见附件）

（1）响应函

（2）响应函附录（开标一览表）

5.2技术标（技术方案）

1、对本地块依据国家相关规定制定的工作方案

2、历史资料收集组织实施方案

3、布点采样工作方案

4、样品流转及分析检测方案

5、质量管理、安全及环境保护措施

6、工作进度方案

7、合理化建议

（六）报价要求：

- 1、投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成本项目的全部费用，包含采购需求中要求的服务所产生的全部费用。

- 2、投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘察现场，根据交通、道路现状、材料价格以及企业自身管理手段和成本核算测算成本后自行报价，同时自行承担投标费用。

- 3、所报总价应包含完成该项目所需的各项费用的总和，一旦中标，采购人不承担其他任何费用。

- （七） 投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须由法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供。

  - 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 投标文件统一采用A4纸，按照投标文件的组成顺序制作，并请编制目录及页码。

  - 投标文件份数为一正四副，投标供应商应将正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将所有副本密封在另外封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章，密封袋上还均应注明项目名称、投标供应商名称。招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料单独装在袋子中（无须密封），并在袋子上清楚地表明“原件资料”及投标供应商名称（授权委托人身份证可随身携带）。

  - 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

  - 投标费用自理。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 投标文件未按要求制作、装订、密封包装的；

- 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 技术文件编制粗糙、内容不全、缺漏项较多；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，且投标供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （九） 开标、评标：

1．由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1正本与副本不符，以正本为准。

2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- 开标工作程序：开标由代理机构主持，邀请投标供应商参加。

3.1密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

3.2初步资格性审查：

由采购代理机构工作人员在监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1投标供应商的投标文件是否在规定的期限、地点送达；

3.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议；

3.2.3投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3唱标：

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由采购人或者采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

3.3.2唱标内容仅涉及开标一览表（报价表）。

3.4投标文件资信、资格检查。

3.4.1采购人或采购代理机构对商务部分投标文件进行资格性检查。

3.4.2依据法律法规和招标文件的规定，对商务部分投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.4.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在开标前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

- 评标工作程序

4.1投标文件符合性检查：

4.1.1评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.1.2评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正。由投标供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。 投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2比较与评价

投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

5. 评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

- 评分项目及总分（总分100分）

1、报价                         20分

2、商务资信                     20分

3、技术方案                     60分

- 各项目评分标准

1、报价（20分）

各投标供应商的有效投标报价，满足招标文件要求且经评审的投标价格有效的最低投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价) ×价格权值×100

2、商务资信（20分）

①企业业绩（6分）

投标供应商自2021年1月1日以来承担过同类业绩的，每1份有效合同得2分，本项最多得6分。（投标时需提供合同原件，复印件加盖公章装订在投标文件中，不提供或未按要求提供的不得分，时间以合同签订时间为准）

②企业荣誉（2分）

投标供应商具有政府主管部门颁发的单位荣誉证书的，有一个得2分，本项最高得2分。（投标时需提供相关证书原件，复印件加盖公章装订在投标文件中，不提供或未按要求提供的不得分）

③认证体系证书（3分）

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。（投标时需提供证明资料原件，复印件加盖公章装订在投标文件中，不提供或未按要求提供的不得分）

④人员配备（5分）

- 投标供应商拟派项目负责人具有环保类中级及以上职称的，得2分，本项最高得2分。（投标时需提供证明资料原件，由社保机构出具的本企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的社保证明等证明材料（投标时必须提交二维码可电子查询的打印件），复印件加盖公章装订在投标文件中，不提供或未按要求提供的不得分）

- 投标供应商拟派本次项目的技术负责人（除项目负责人外）具有环保类中级及以上职称的，得2分，本项最高得2分（投标时需提供证明资料原件，由社保机构出具的本企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的社保证明等证明材料（投标时必须提交二维码可电子查询的打印件），复印件加盖公章装订在投标文件中，不提供或未按要求提供的不得分）

- 投标供应商拟派项目组成员中，具有中级及以上职称证书的，有一个证书的1分，本项最高得1分。（投标时需提供证明资料原件，由社保机构出具的本企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的社保证明等证明材料（投标时必须提交二维码可电子查询的打印件），复印件加盖公章装订在投标文件中，不提供或未按要求提供的不得分）

⑤机械设备（4分）

投标供应商具有VOC检测仪、水质分析仪、RTK接收机或GNSS接收机、沉降仪，每提供一项得1分，最高得4分。（投标时提供发票或租赁合同原件，复印件加盖公章装订在投标文件补充证明文件部分，不提供或未按要求提供不得分。）

3、技术方案（60分）

1）、对本地块依据国家相关规定制定的工作方案（12分）

依据国家现行《建设用地土壤污染状况调查技术导则》、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》、《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》等导则标准制定。

需包括：①土壤调查方案；②土壤调查评估流程；③土壤调查目的；④样品检测分析方案；⑤数据整理与分析方案；⑥调查路线规划方案，上述内容每有一项内容针对性、合理性强，内容和流程表述详细、完整，操作性强，且满足或者优于采购需求的得2分；针对性、合理性较强，内容和流程表述较详细、完整，操作性较强，且基本满足采购需求的得1分；针对性、合理性较弱，内容和流程表述完整但简单，操作性较弱，且基本满足采购需求的得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得12分。

2）、历史资料收集组织实施方案（8分）

需包括：①地块内及周边概况；②历史水文地质调查；③历史情况调查；④区域环境调查，上述内容每有一项内容针对性、合理性强，内容和流程表述详细、完整，操作性强，且满足或者优于采购需求的得2分；针对性、合理性较强，内容和流程表述较详细、完整，操作性较强，且基本满足采购需求的得1分；针对性、合理性较弱，内容和流程表述完整但简单，操作性较弱，且基本满足采购需求的得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得8分。

3）、布点采样工作方案（9分）

需包括：①土壤样品采集方案；②现场采样组织实施方案；③调查过程中的二次污染防控措施，上述内容每有一项内容针对性、合理性强，内容和流程表述详细、完整，操作性强，且满足或者优于采购需求的得3分；针对性、合理性较强，内容和流程表述较详细、完整，操作性较强，且基本满足采购需求的得2分；针对性、合理性较弱，内容和流程表述完整但简单，操作性较弱，且基本满足采购需求的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得9分。

4）、样品流转及分析检测方案（6分）

需包括：①样品流转和保存实施方案；②分析检测实施方案，上述内容每有一项内容针对性、合理性强，内容和流程表述详细、完整，操作性强，且满足或者优于采购需求的得3分；针对性、合理性较强，内容和流程表述较详细、完整，操作性较强，且基本满足采购需求的得2分；针对性、合理性较弱，内容和流程表述完整但简单，操作性较弱，且基本满足采购需求的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得6分。

5）、质量管理、安全及环境保护措施（12分）

需包括：①质量管理措施；②环境保护措施；③质量保证及质量控制；④安全事故善后处理措施，上述内容每有一项内容针对性、合理性强，内容和流程表述详细、完整，操作性强，且满足或者优于采购需求的得3分；针对性、合理性较强，内容和流程表述较详细、完整，操作性较强，且基本满足采购需求的得2分；针对性、合理性较弱，内容和流程表述完整但简单，操作性较弱，且基本满足采购需求的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得12分。

6）、工作进度方案（9分）

需包括：①设备使用及维护方案；②土壤分析实验室使用及安全方案；③工作进度保证措施，上述内容每有一项内容针对性、合理性强，内容和流程表述详细、完整，操作性强，且满足或者优于采购需求的得3分；针对性、合理性较强，内容和流程表述较详细、完整，操作性较强，且基本满足采购需求的得2分；针对性、合理性较弱，内容和流程表述完整但简单，操作性较弱，且基本满足采购需求的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得9分。

7）、合理化建议（4分）

需包括：①各项承诺以及针对本项目提出的合理化建议，上述内容每有一项内容针对性、合理性强，内容和流程表述详细、完整，操作性强，且满足或者优于采购需求的得4分；针对性、合理性较强，内容和流程表述较详细、完整，操作性较强，且基本满足采购需求的得2分；针对性、合理性较弱，内容和流程表述完整但简单，操作性较弱，且基本满足采购需求的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得4分。

- （十）确定中标供应商：

1. 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡天给晓予工程技术咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在滨湖区公共资源交易中心（www.wxbhggzy.com）网上公告中标结果，在公告中标结果的同时，无锡天给晓予工程技术咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2. 投标、开标及定标的整个过程均由有关部门全程监督。

3. 定标后，采购人将向中标供应商发出成交通知书。

4. 未中标投标供应商的投标文件、中标投标供应商的投标文件均不退还。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）投标保证金：无

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同意向书。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡天给晓予工程技术咨询有限公司见证后生效。

2.无锡天给晓予工程技术咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）关于政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十六）关于政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- （十七）代理服务费：

本次招标的代理费用由采购人支付，本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理费计费费率：100万元及以下的费率为1.2%，100万元-500万元费率为0.64%。。

# 第三部分 采购需求说明

投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

一、项目名称: 无锡化工研究设计院实验厂有限公司地块土壤污染状况调查项目

二、项目概况：

1、建设地点：地块范围为北邻荣祥汽车销售服务有限公司，东至深蓝路，南至钱胡路，西邻无锡市无双水泵有限公司。用地面积：6602.9平方米，具体以国土部门实测面积为准,见用地红线图。

2、服务内容：无锡化工研究设计院实验厂有限公司地块土壤污染状况调查，包括采样与分析、组织专家评审会、出具最终调查报告等工作。

3、服务期限：合同签订后80日历天内出具经过专家论证可行的场地环境调查报告。

4、误期违约金：2000元/天。

5、质量标准：满足并符合国家、地方及行业相关法律法规，实施方案及项目成果等通过采购人及主管部门复核、验收、备案，成果客观公正、科学。

三、工作内容

无锡化工研究设计院实验厂有限公司地块占地面积约6602.9平方米，拟在地块内布设76个土壤点位，16个地下水点位，地块外布设4个土壤对照点位以及4个地下水点位，采样深度暂定7.5m，每个土壤点位送检5个土壤样品，每个地下水点位送检1个地下水样品，预计共送检380个土壤样品，16个地下水样品。

上述布点方案、检测数量、检测内容及指标仅作参考，供应商应根据实际情况进行布点、检测，布点方案、检测数量、检测内容及指标应以出具调查报告、能通过专家评审并能通过主管部门备案为前提，后期不因布点检测方案、检测数量、内容及指标的增加而调整合同费用。

检测指标：

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），检测指标见表1（水土同项）：

| 污染因子分类 | 指标 |
| --- | --- |
| 基本项目 |  |
| VOCs （27项） | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯 |
| SVOCs （11项） | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（ah）蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘 |
| 重金属 （7项） | 镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、铅(Pb)、六价铬(Cr6+)、铜(Cu)、镍(Ni) |
| 其他项目 | pH、石油烃(C10-C40)、特征污染物 |

四、工作要求

（1）对地块进行现场踏勘调查工作；

（2）依据地块的具体情况，制定现场调查采样方案，进行土壤、地下水等样品检测；

（3）根据检测结果，出具场地环境调查报告，符合国家法律法规、行业相关现行规范标准的规定，满足采购人要求并通过主管部门评审。

五、相关标准规范

包括但不限于以下有关标准和技术规范文件：《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1--2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2--2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部）、《工矿用地土壤环境管理办法》（环保部）等。

出具的调查报告须符合国家、行业、地方相关标准，通过专家评审并通过主管部门备案，且满足采购人要求。

六、保密要求

参加本项目编制工作的单位和个人，对属于国家秘密、商业机密的信息，必须严格遵守有关保密法律法规，确保不发生失泄密问题。

七、其他要求

1、最终投标报价包括但不仅限于完成本项目编制任务、编制范围、编制深度、编制成果等所有工作所需的项目全过程服务费、编制费、资料搜集、交通差旅费、食宿费用、会务费、专家咨询费、报批评审费、汇报费、相关成果文件费、以及应由中标供应商支付的管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

2、招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

3、中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

4、中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

- 第四部分  合同条款

技 术 服 务 合 同 书

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订日期：      年   月   日

有效期限：      年   月   日至    年   月   日

甲方：

电话：        传真：

地址：

乙方：

电话：        传真：

地址：

根据招标文件和该文件的中标通知书及乙方响应文件，甲乙双方就         项目及相关问题，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 合同内容：

1、技术咨询内容：依据国家相关法律法规对无锡化工研究设计院实验厂有限公司地块土壤污染状况调查项目工作，并形成报告。

2、技术咨询要求：本合同签订后，对北邻荣祥汽车销售服务有限公司，东至深蓝路，南至钱胡路，西邻无锡市无双水泵有限公司地块进行采样检测，出具调查报告，报告的完善修改,通过专家评审,协助甲方取得当地生态环境局的备案意见。

3、服务期限：合同签订后80日历天内出具经过专家论证可行的场地环境调查报告。

4、误期违约金：2000元/天。

5、质量标准：满足并符合国家、地方及行业相关法律法规，实施方案及项目成果等通过甲方及主管部门复核、验收、备案，成果客观公正、科学。

6、工作内容：

无锡化工研究设计院实验厂有限公司地块占地面积约6602.9平方米，拟在地块内布设76个土壤点位，16个地下水点位，地块外布设4个土壤对照点位以及4个地下水点位，采样深度暂定7.5m，每个土壤点位送检5个土壤样品，每个地下水点位送检1个地下水样品，预计共送检380个土壤样品，16个地下水样品。

上述布点方案、检测数量、检测内容及指标仅作参考，供应商应根据实际情况进行布点、检测，布点方案、检测数量、检测内容及指标应以出具调查报告、能通过专家评审并能通过主管部门备案为前提，后期不因布点检测方案、检测数量、内容及指标的增加而调整合同费用。

检测指标：

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），检测指标见表1（水土同项）：

| 污染因子分类 | 指标 |
| --- | --- |
| 基本项目 |  |
| VOCs （27项） | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯 |
| SVOCs （11项） | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（ah）蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘 |
| 重金属 （7项） | 镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、铅(Pb)、六价铬(Cr6+)、铜(Cu)、镍(Ni) |
| 其他项目 | pH、石油烃(C10-C40)、特征污染物 |

7、工作要求：

（1）对地块进行现场踏勘调查工作；

（2）依据地块的具体情况，制定现场调查采样方案，进行土壤、地下水等样品检测；

（3）根据检测结果，出具场地环境调查报告，符合国家法律法规、行业相关现行规范标准的规定，满足甲方要求并通过主管部门评审。

8、相关标准规范：

包括但不限于以下有关标准和技术规范文件：《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1--2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2--2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部）、《工矿用地土壤环境管理办法》（环保部）等。

出具的调查报告须符合国家、行业、地方相关标准，通过专家评审并通过主管部门备案，且满足甲方要求。

第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：合同签订后80日历天内出具经过专家论证可行的场地环境调查报告，交给甲方场地环境调查报告共肆份。如上述份数不足的，乙方应在甲方要求后5日内再次向甲方提交所需份数。

第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1、提供技术资料：甲方向乙方提供调查场地的相关资料。

2、其他：/。

3、甲方提供上述协作事项的时间及方式：乙方提交资料清单5日历天内，甲方按照乙方具体要求提供相关资料。

第四条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1、技术咨询报酬总额为固定包干总价，计人民币：     元，大写：    元整。乙方已经对现场进行了实际踏勘，对现场内外的现状及相关资料已经完全了解，乙方确认如果发生任何额外或增加工作量的，均由乙方自行承担。

2、技术咨询报酬具体支付方式和时间如下：

合同签订后，完成场地检测，编制土壤污染状况调査报告，提交全部工作成果并通过甲方、相关政府主管部门及主管环保部门组织的专家评审通过验收合格后一次性付清（如需复检，在复检结束后付清）。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户名称：

开户银行：

账    号：

乙方应确保所提供的账户信息为真实、有效的，如因乙方提供账户错误导致损失的，由乙方承担。

第五条 乙方对调查数据应予以保密，未经甲方同意不得对外公布。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定，作为合同附件，与本合同具有同等效力。

第七条 双方确定按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：通过相关部门组织的专家组评审。

第八条 违约责任

1、乙方应确保所递交的地环境调查、调查报告通过甲方及相关部门组织的专家组评审通过验收合格，取得当地生态环境局的备案意见。如乙方报告未能通过上述任何一项验收的，乙方应在两周内修改补充完善报告，保证完成上述相关事项，否则，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付本合同价款5%的违约金。

2、乙方应确保其工作人员的人身安全，自费购买安全保险、安全防护设备等（该费用已包含在包干总价中，甲方无需额外支付），乙方工作人员如发生任何人身损害，由乙方承担全部责任及损失，如对甲方造成损失的，乙方应全额赔偿甲方损失。

3、合同有效期内，乙方不得单方解除本合同，如乙方单方解除本合同的，甲方有权要求乙方支付本合同价款5%的违约金。

4、本合同项下业务，乙方不得全部或部分转委托，如果发生此类情形的，甲方有权解除合同，并收取乙方相当于本合同价款5%的违约金。

5、乙方对于现场应当负有保护责任，在合同履行期内，严禁发生建筑垃圾、渣土等倾倒事件，如有发生，乙方应当承担原样恢复责任及相关费用。如果乙方因本合同履行之需要拆除部分围墙的，则乙方应当恢复围墙并承担相关费用。

第九条 双方约定

1、乙方按本合同约定向甲方提供的相关资料、成果、报告等所有权归属甲方并应予以保密，未经甲方同意不得对外公布。

2、乙方确认，乙方进行现场勘验、勘测，如需现场接水、接电的，由此产生的费用由乙方承担。

第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定乙方项目联系人      ，技术负责人         。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向双方所在地人民法院起诉。

第十二条 合同生效与终止

1、本合同自各方法定代表人或者授权人签字且公司盖章并见证后生效。

2、甲乙履行完毕本合同的全部责任及义务，本合同即告终止。

3、本合同的权利及义务终止后，各方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

4、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，合同经见证后生效。

甲方（盖章）：                                      乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：                                  乙方代表（签字）：

日期： 年  月  日                                   日期:  年  月  日

见证单位（盖章）：

见证日期： 年  月  日

- 第五部分  附件（投标文件格式）

（一）封面格式

投标文件（商务标）

采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：     年   月   日

（二）响应函（格式）：

致无锡天给晓予工程技术咨询有限公司：

我方收到贵方采购项目编号        的招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，二年运营管理投标总报价为：大写       元（小写       元）。

二、我们愿意提供无锡天给晓予工程技术咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由商务标和技术标组成。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我方认为贵单位有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡天给晓予工程技术咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（三）响应函附录（开标一览表）（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                        采购项目编号：

| 项目总报价： （人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）                      日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（四）关于资格的声明函（格式）

采购项目编号：

无锡天给晓予工程技术咨询有限公司：

我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目名称）          （采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）法定代表人授权委托书（格式）

无锡天给晓予工程技术咨询有限公司：

（投标供应商名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址：                 ， 特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目名称）             （采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

（六）承诺书（格式）

（投标供应商名称）针对本项目（采购项目名称）         在此承诺：

1、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本公司无违法违规行为或因管理不善发生重大责任安全、质量事故，在行业中造成不良影响的记录。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

补充证明文件格式附件

（1）拟投入本项目人员配置表

采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

（2）拟派项目负责人简历表

采购项目编号：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 完成情况 |  |  | 备注 |

- 投标供应商名称（盖章）

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：请附身份证及相关证书复印件。

- （3）项目业绩表（格式）

| 起讫时间 | 项目名称 | 委托单位 | 完成情况 | 合同额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：随表附合同或协议复印件

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

（4）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（七）其他（对应评分标准所需的其他证明材料）

投标文件（技术标）

采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：     年   月   日

目录

一、对本地块依据国家相关规定制定的工作方案

二、历史资料收集组织实施方案

三、布点采样工作方案

四、样品流转及分析检测方案

五、质量管理、安全及环境保护措施

六、工作进度方案

七、合理化建议